Nr postępowania: TI – 341-…… /09											(PROJEKT)

## UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

## nr  TI. 342/10/09

zawarta w dniu ……………………………….. 2009r. w Nidzicy, pomiędzy:

Gminą Nidzica z siedzibą w Nidzicy przy Placu Wolności 1, 13-100 Nidzica reprezentowaną przez:

Burmistrza Nidzicy – Dariusza Szypulskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. ), o następującej treści:

§1

# Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: „budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, zawiera projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony ostateczną Decyzją nr 6/2009 Starosty Nidzickiego z dnia 12 stycznia 2009 roku oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej przedmiotu umowy nie wnosząc uwag i przyjmuje ją do realizacji,

  - wykona obiekt zgodnie z dokumentacją i zastosuje nowe materiały i urządzenia posiadające wymagane parametry określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującą ustawą o wyrobach budowlanych. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego

  - Przekazanie  placu budowy w terminie do 31 lipca 2009 roku. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. projektu budowlanego, dziennik budowy i pozwolenie na budowę.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.

  - Zawiadomienie właściwego organu, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

  - Wystąpienie do właściwego organu o pozwolenie na użytkowanie w terminie 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt b).

- Obowiązki Wykonawcy

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, instrukcjami wykonania robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, SIWZ i swoją ofertą.

  - Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć zasilanie placu budowy w wodę i energię, zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i inne szkody zawinione przez Wykonawcę, które naprawi na swój koszt.

  - Zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy oraz dokonania niezbędnych pomiarów, prób, rozruchów i badań urządzeń instalacji wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

  - Udzielenie wszelkiej pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji.

  - Współpraca ze służbami Zamawiającego.

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru oraz Organów Nadzoru Budowlanego.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy łącznie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

§3

Terminy wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w  terminie określonym w zawiadomieniu złożonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, lecz nie później niż do 31 lipca 2009 roku

- zakończenie robót i przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego ustala się na dzień 28 luty 2010 roku. Przed upływem tego terminy winny być ukończone wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem oraz dokonaniem odbioru łącznie z czynnościami o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane i przygotowaniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

- Wykonawca dostosuje tempo realizacji robót w poszczególnych latach do możliwości finansowych Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót opisany jako załącznik nr 1, stanowi integralną część niniejszej umowy. Zmiana  harmonogramu rzeczowo-finansowego może nastąpić w sytuacjach:

  - zmiany limitu wydatków inwestycyjnych Zamawiającego na rok 2009 i 2010

  - w zależności od terminu przekazania placu budowy

  - na uzasadniony wniosek Wykonawcy

- Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w przypadku:

- przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. warunki atmosferyczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np.: konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin realizacji zadania).

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy, przestoju lub okresowi koniecznemu na wykonanie robót dodatkowych.

§4

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

- Wykonawca po zakończeniu całości robót objętych umową  przygotuje komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego (a w szczególności: dziennik budowy, oświadczenie Kierownika Budowy, protokoły badań i sprawdzeń, prób, rozruchu, protokołów odbiorów technicznych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumenty wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, dokumenty certyfikacyjne i gwarancje na wbudowane urządzenia i wyposażenie, instrukcje: plan ppoż, plan ewakuacji oraz użytkowania obiektów, kartę gwarancyjną), zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika  budowy oraz stosownym pismem.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez wykonawcę  gotowości do odbioru – termin wyznaczy Zamawiający.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu przystąpienia do odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku inwestora wynikające z art. 56 Prawa Budowlanego oraz pozostałe wynikające z treści ust. 2 wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytku.

- Od daty odbioru rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.

§5

Odpowiedzialność za wady

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§6

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy wynosi ………………………. …………………………………(słownie …………………………………………………………………………………)

- Wartość zadania z wyszczególnieniem jego składników precyzuje załączony komplet kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

- Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy, w tym także koszty opracowania planu BIOZ, zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, ogrzewania obiektu w okresie zimowym, dokonania prób i odbiorów, dokumentacji powykonawczej i niezbędnych instrukcji z wypełnieniem ich zaleceń.

- Za roboty wykonane objęte projektem, choć nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługuje.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, tzn. nie przewidzianych w projekcie budowlanym, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, nie przekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia i niezbędnych do jego prawidłowego wykonania będą miały zastosowanie wskaźniki cenotwórcze ustalone dla kosztorysu ofertowego oraz bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu. Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez wykonawcę a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Rozpoczęcie wykonania robót o których mowa w ust. 6, może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o roboty dodatkowe pod rygorem nieważności. Umowa taka zostanie zawarta na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego oraz kosztorysu ofertowego dla robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- W sytuacji zmiany materiału budowlanego lub technologii w trakcie realizacji inwestycji, zakres robót przy którym to uczyniono wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego. Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez wykonawcę a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego z zastosowaniem wskaźników cenotwórczych ustalonych dla kosztorysu ofertowego oraz bieżących cen regionalnych materiałów i sprzętu. Zmiana wynagrodzenie z tego tytułu wymaga sporządzenie aneksu do niniejszej umowy

- Strony ustalają, że wierzytelności Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności Zamawiającego za wykonanie prac nie mogą być przekazane na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności ani innej formie.

§7

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenia wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi, w sposób następujący:

  - fakturą przejściową, za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokole odbioru częściowego  co najmniej 50% procentowe zaawansowanie przedmiotu umowy. Termin wystawienia faktury – do 31 października 2009 roku do kwoty 50% wartości zamówienia.

  - fakturą końcową do 100%  wartości zadania, która zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze zadania przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy do 100% wartości umowy uzależniona jest od dokonania odbioru końcowego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Podstawę sporządzenia protokołów i faktur stanowi załącznik nr 1 do umowy. Dopuszcza się fakturowanie niezakończonych elementów przy uwzględnieniu ich procentowego zaawansowania. Faktury muszą być sprawdzone i podpisane przez inspektora  nadzoru.

- Za roboty wykonane przez podwykonawców określonych w §11 umowy faktury będą opłacone przez Zamawiającego w sposób następujący:

  - faktura przejściowa po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie  od wykonawcy,

  - faktura końcowa po uregulowaniu i udokumentowaniu wszystkich należności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami.

- Wynagrodzenie wykonawcy będzie płacone na konto bankowe nr ……………………………………………………………………………………………….

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 4. Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury na Urząd Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 NIP: 745-00-07-767, REGON: 000687764.

Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kar umownych oraz kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę.

Egzekwowanie kar umownych oraz kosztów napraw szkód zawinionych przez Wykonawcę będzie dokonywane poprzez potrącenie części wynagrodzenia w wysokości kar i kosztów napraw szkód z niezapłaconej faktury. Obciążenie karą umowną oraz kosztami napraw szkód będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Rękojmia

- Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi począwszy od dnia odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca dostarczy przy odbiorze kartę gwarancyjną na zrealizowane roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie zamawiający.

- Zamawiający zobowiązuje się powiadamiać wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownych protokółem.

- W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewłaściwym wykonawstwem, bądź wadą materiałów, urządzeń Wykonawca dokonana jej likwidacji – usunięcia niezwłocznie, nie później jak w ciągu 36 godzin od jej zgłoszenia (pismem lub faksem).

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy ( kwota …………. słownie……..).

- Zabezpieczenie to Wykonawca wnosi w formie……………………….. .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenia służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniądz, na okres rękojmi i gwarancji Wykonawca złoży przed datą odbioru końcowego na okres 3 lat+15 dni w wysokości 30% tego zabezpieczenia tj.:……………………………………………… zł brutto. Niezłożenie zabezpieczenia (na okres rękojmi i gwarancji) przed odbiorem końcowym upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury Wykonawcy należności na poczet zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt wykonawcy i opłaci z należności zabezpieczającej.

- Niewykorzystane zabezpieczenia zostanie zwrócone w następujący sposób:

6.1. 70% zabezpieczenia – w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót

6.2. 30% zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości

- W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienie Zamawiającego w terminie siedmiu dni o:

  - zmianie siedziby firmy,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - ogłoszenie likwidacji firmy Wykonawcy.

- Niezawiadomienie w w/w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych zdarzeń spowoduje, że niewykorzystane należności zabezpieczające rękojmię i gwarancję nie zostaną zwrócone.

§10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia 7 dni zwłoki, wysokość kar, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 0,3% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§11

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy  Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12

Postanowienia końcowe

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą , wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust.1 i 2, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania podmiotów lub osób, o których mowa w ust. 1 i 2 jak za działania własne.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia swoich obowiązków z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

a) Zamawiający:      -  Halina Piotrkowska – kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;

Mariusz Arcyz – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy

b) Wykonawca:       - (wymienić wraz z adresem zamieszkania, tel, itp.)

1)	kierownik budowy - ……………………….

oraz kierownicy robót  w następujących specjalnościach:

2)	roboty sanitarne - …………………………

3)	roboty elektryczne - ………………………

4)	roboty drogowe - …………………………

c) Nadzór autorsko-inwestorski pełnić będzie  w imieniu Zamawiającego……………..………………………………

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze - Zamawiający.

Wykonawca:									Zamawiający: