Załącznik Nr 1 do formularza oferty

U  M  O  W  A    Nr   .............. z dnia ..........................

zawarta w Nidzicy przez :

Gminę Nidzica reprezentowaną przez Burmistrza Nidzicy,

pl. Wolności 1,  13-100 Nidzica,

która dalej zwana jest „Zamawiającym”, w imieniu którego działają :

1.  ………………………………………….. -  ……………………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub przez niego upoważnioną osobę

i

firmę  –  …………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………..,

reprezentowaną przez :

1. …………………………………………. – …………………………………….,

zwaną  dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.), o  następującej  treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy w następującym zakresie :

a) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników – 58,0 m2;

b) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej – 20,0 m2;

c) warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm – 58,0 m2;

d) obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 45,0 m;

e) chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 58,0 m2;

f) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km – 11,60 m3.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do :

1) zabezpieczenia terenu robót na czas wykonywania przedmiotu umowy oraz do   oznakowania pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowania  szczególnej ostrożności;

2)  poniesienia kosztów naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim;

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest do :

1) przekazania terenu robót w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) wskazania szczegółowej lokalizacji robót oraz zakresu realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Składnikami niniejszej umowy są :

1)  oferta złożona przez Wykonawcę.

2

§ 5

Wymagany termin realizacji zamówienia : 15 maja 2009 r.

§ 6

Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji oraz upoważnionym do kontaktów jest inspektor ds. zarządu dróg gminnych Kazimierz Mular.

§ 7

Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie p. ………………………………………………… .

§ 8

Warunki płatności :

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w okresie jej trwania nie może przekroczyć ogółem ceny ryczałtowej brutto w wysokości …………………. zł  (słownie : ………………………………………………………………………………………………..).

2. Należność będzie regulowana  z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Nidzicy na  rachunek bankowy  Wykonawcy w ……………………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Wykonawca wystawia fakturę na Urząd Miejski w Nidzicy, pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP 745-00-07-767.

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie załączony do faktury protokół  odbioru robót  potwierdzony przez strony.

§ 9

Kary umowne :

1. Za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wys. 1%   wynagrodzenia   umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym w wys. 1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia za przedmiot   umowy z  wyłączeniem przypadku określonego w ust. 3.

3. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły  dochodzić  od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Egzekwowanie kar umownych będzie dokonywane poprzez potrącenie części wynagrodzenia w  wysokości kar z niezapłaconych faktur. Obciążenie karą umowną będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za    wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10

1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty   zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

§ 11

Odbiór robót nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości wykonanych robót do odbioru.

3

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                          WYKONAWCA :