Gmina Nidzica *Nidzica, dnia 08 lipca 2022 r.*

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

 ***Do wszystkich Wykonawców***

 ***nr post.: TI.271.11.2022***

Znak sprawy: TI.271.11.2022

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: ***„*Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże praz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

 **Pytania z dnia 01.07.2022 r.**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji

**Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego o wskaźnik wzrostu rocznej ceny minimalnej?

**Zamawiający dopuszcza waloryzację zgodnie z zapisem § 9b załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia umownego o waloryzację cen materiałów?

**Zamawiający dopuszcza waloryzację zgodnie z zapisem § 9b załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.

**Zamawiający potwierdza, że zakres inwestycji objęty zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.**

1. Zwracamy się z prośbą czy przebudowywana sieć przebiega przez obszar zawierający pomniki przyrody?

**Zamawiający informuję, że przebudowywana sieć nie przebiega przez obszar zawierający pomniki przyrody.**

1. Zwracamy się z prośbą czy przebudowywana sieć przebiega przez obszar objęty ochroną konserwatorską?

**Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków, w okolicy obszaru realizowanej inwestycji, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wyszczególnione w załączniku nr 1 do odpowiedzi.**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.

**Zamawiający potwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.**

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i aktualne uzgodnienia na prowadzenie wycinki drzew i krzewów.

**Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. W przypadku, gdy zajdzie konieczność dokonania wycinki zgodnie z §2 ust.2 pkt 31 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew.**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

**Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich gruntów ujętych w pozwoleniach na budowę i skutecznym zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych, dla całego przedmiotowego zamówienia.**

1. Prosimy o jednoznaczne określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy Umową, SIWZ, PW.

**Dokumenty tworzące postępowanie mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową, SWZ, PW hierarchia ich ważności przedstawia się następująco: przedmiar, projekt budowlany, SWZ, umowa.**

1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci?

**Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci.**

1. Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie materiałów z rozbiórki, które należy przetransportować do Obwodu Drogowego?

**Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja materiałów z rozbiórki.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dołączył do SIWZ całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji zamówienia nie obciąża Wykonawcy.

**Zamawiający potwierdza, że do SWZ dołączył kompletną dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przed podmioty trzecie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy będzie to skutkowało stosowanym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.

**Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z zapisami § 9, 9a, 9b załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Zgodnie z §6 ust. 2** **załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.**

**Ponadto zgodnie z §6 ust. 10** **załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy** **w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:**

1. **wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub**
2. **wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2,**

**wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:**

1. **wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;**
2. **wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;**
3. **wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.**

**Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne obejmujące cały zakres zamówienia, które zachowuję cały zakres zamówienia, które zachowują swoją ważność w czasie realizacji prac.

**Zamawiający posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne obejmujące cały zakres zamówienia. Pozwolenie wodnoprawne zachowuje swoją ważność na cały czas realizacji prac.**

1. Prosimy o podanie do kogo należy obowiązek zimowego utrzymania drogi?

**W przypadku, gdy wymagane będzie uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, to Wykonawca odpowiada za cały zajmowany teren pasa drogowego, w tym także odpowiada za zimowe utrzymanie w dniach zajmowania pasa drogowego.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Zgodnie z §6 ust. 2** **załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.**

**Ponadto zgodnie z §6 ust. 10** **załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy** **w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność:**

1. **wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1, lub**
2. **wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2,**

**wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kolejno:**

1. **wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;**
2. **wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i sprzętu;**
3. **wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.**

**Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokół konieczności może stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia.**

1. Czy dla przedmiotowego zamówienia była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko?

**Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia nie było konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że decyzja ZRID ma charakter ostateczny.

**Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu zamówienia nie posiada decyzji ZRID.**

1. Czy na przedmiotowym odcinku drogi nie występują siedliska ptaków?

**Zamawiający nie posiada informacji na temat występujących siedlisk ptaków w obrębie realizacji przedmiotu zamówienia.**

1. Czy na przedmiotowym odcinku drogi nie występują gatunki płazów chronionych?

**Zamawiający nie posiada informacji na temat występujących gatunków płazów chronionych w obrębie realizacji przedmiotu zamówienia.**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że Dokumentacja Projektowa tj. ( Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy) stanowi jedność oraz podstawę do realizacji robót zgodnie z załączoną dokumentacją.

**Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa załączona do SWZ stanowi jedność oraz podstawę do realizacji robót zgodnie z załączoną dokumentacją.**

1. Zwracamy się z o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał podziału nieruchomości niezbędnego do realizacji inwestycji.

**Nie zachodziła potrzeba dokonania podziału nieruchomości w celu realizacji przedmiotowego zamówienia.**

1. Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat stanu prawnego nieruchomości przyległych do placu budowy?

**Zamawiający nie posiada wiedzy na temat stanu prawnego nieruchomości przyległych do placu budowy.**

1. Czy Nadzór Autorski będzie realizował obowiązki z ramienia Zamawiającego i będzie finansowany przez Zamawiającego?

**Zamawiający zapewnia nadzór autorski nad realizacją przedmiotowego zamówienia i pokrywa koszt z tym związany.**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie inwestycji prowadzonych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, mogących mieć wpływ na harmonogram jej realizacji.

**Zamawiający nie ma informacji na temat inwestycji prowadzonych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, które mogą mieć wpływ na harmonogram realizacji prac.**

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że na zakresie inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne.

**Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków w okolicy miejscowości Łysakowo znajdują się stanowiska archeologiczne – ślad osadnictwa wyszczególnione w załączniku nr 1 do odpowiedzi.**

1. Prosimy o określenie jaki zakres badań archeologicznych oraz w jakim stopniu Wykonawca będzie odpowiedzialny za procedurę związaną ze znaleziskami archeologicznymi, materiałami niebezpiecznymi lub innymi znalezionymi na terenie wykonywanych robót.

**Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)., kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).**

**Dalsze wytyczne zostaną określone przez upoważnionych przedstawicieli Wojewódzkiego Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków po dokonaniu oględzin znaleziska.**

**Miejsce znalezienia materiałów niebezpiecznych lub innych należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.**

1. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wydłużenie wymaganego terminu realizacji przedmiotu umowy o okres, w którym zostaną wstrzymane roboty z powodu napotkania znalezisk archeologicznych luba materiałów niebezpiecznych.

Jeżeli tak, to o ile zostanie wydłużony termin realizacji przedmiotu umowy, w każdym pojedynczym zgłoszonym przypadku?

**Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z wyżej wymienionego tytułu zgodnie z postanowieniami § 9 ust 5 załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.**

1. Do jakiej odległości Zamawiający oczekuje inwentaryzacji istniejących budynków?

**Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji istniejących budynków, które graniczą bezpośrednio z terenem prowadzonych prac.**

1. Czy Zamawiający przewiduje w miejscu lokalizacji inwestycji inne zamówienia podobne?

**Zamawiający nie przewiduje w miejscu lokalizacji inwestycji innych zamówień podobnych.**

1. Prosimy o potwierdzenie oraz przekazanie dokumentu WSW (Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego), iż na przebudowywanym odcinku sieci nie występują niezinwentaryzowane sieci, którym gestorem sieci jest Wojsko Polskie.

**Zamawiający nie posiada dokumentu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o niezidentyfikowanej sieci, której gestorem jest Wojsko Polskie.**

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, którą należy przyjąć jako treść obowiązującą?

**Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności z SWZ a udzielonymi wyjaśnieniami, proszę uznać wyjaśnienia, jako treść obowiązującą.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie epidemie/ pandemie są siłą wyższą, to znaczy niezależne od Strony losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

**Zamawiający potwierdza, że wszelkie epidemie i pandemie są siłą wyższą.**

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że rodzaj wynagrodzenia określony w niniejszym przetargu to wynagrodzenie obmiarowe, co oznacza, że ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od ilości faktycznie wykonanych robót i w konsekwencji może być zarówno mniejsza, jak i większa niż cena zaoferowana. Niezmiennie przez cały okres realizacji są zaś ceny jednostkowe.

**Zgodnie z §6 ust. 2** **załącznika nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi według niezmiennych cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów przyjętych dla kosztorysu ofertowego.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zapewnione ciągłe finasowanie dla przedmiotowej inwestycji.

**Zamawiający informuje, że na realizację zadania posiada środki własne i otrzymał dofinasowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski. Wypłata wynagrodzenia musi być zgodna z warunkami wypłat dofinansowania z ww. Programu.**

1. Czy decyzja środowiskowa była oprotestowana? Jeśli tak, wnosimy o udostępnienie dokumentów.

**Zamawiający informuje, że decyzje środowiskowe dla przedmiotowego zamówienia nie były oprotestowane.**

1. Czy Zamawiający przewiduje wyznaczenie Kamienia Milowego?

**Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia Kamienia Milowego.**

1. Umowa pkt 9 Waloryzacja

*„Wynagrodzenie Wykonawcy może również ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy, tj. w przypadku wzrostu/spadku w/w cen materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy o co najmniej 25% i jeżeli wzrost ten będzie miał wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. „*

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmienienie wysokości zmiany przyznania waloryzacji z 25 % na 5 % stosowaną we wszystkich powszechnych zamówieniach publicznych

**Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę wysokości przyznania waloryzacji z 25% na 5%.**

1. Prosimy o dołączenie Projektu Wykonawczego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający informuje, że załączony do SWZ projekt budowlany, posiada postać uszczegółowionej dokumentacji, ze wszelkimi potrzebnymi detalami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.**

**Pytania z dnia 04.07.2022 r.**

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji: w projekcie jest DN800, a w specyfikacji i przedmiarze DN1000 - jakiej średnicy ma być aerator?

**Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć aerator DN600, dynamiczny o wydajności Q= do 30 m3/h, zgodnie z pozycją nr 29 załącznika nr 12.7 do SWZ Przedmiar branża sanitarna, technologia.**

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności parametrów wody surowej w opisie projektowym:
* na stronie 6 pliku PDF 200-209 żelazo 2229 μg/l,
* na stronie 3 pliku PDF 270-289 żelazo 2229- 483 μg/l,
* na stronie 9 pliku PDF 270-289 żelazo 4441- 5357 μg/l,

Jaka jest prawidłowa zawartość żelaza w wodzie surowej?

**Zamawiający informuje, że prawidłowe parametry wody określono na str. 3 pliku PDF 270-289 żelazo 2229- 483 μg /l.**

1. Prosimy o potwierdzenie parametrów zestawu hydroforowego. Czy wydajność Q=70m3/h H=55m mają uzyskać 3 pompy pracujące czy 4 pompy?

**Zamawiający informuje, że określoną wydajność mają osiągnąć 4 pompy pracujące.**

1. Lampa UV jest dobrana na wydajność Q suw a nie wydajność Q zh. Zgodnie z sztuką należy lampę umieścić na wyjściu na sieć za zestawem hydroforowym. Proszę o potwierdzenie lokalizacji umiejscowienia lampy za zestawem hydroforowym na sieć wodociągową.

**Zamawiający potwierdza lokalizację umiejscowienia lampy za zestawem hydroforowym.**

1. Pompa głębinowa oznaczona Nr 3a służąca do celów p.poż. załączana jest w razie potrzeb wyłącznie ręcznie. Założenie przepuszczenia wody z wydajnością 40 m3/h w trakcie pożaru spowoduje jej nieuzdatnienie i zaburzenie prawidłowości pracy. Proszę o potwierdzenie, że do tego celu należy wykorzystać obejście wody surowej bezpośrednio na zbiornik retencyjny.

**Zamawiający potwierdza, że do rozbioru wody p.poż należy wykorzystać obejście wody surowej bezpośrednio na zbiornik retencyjny.**

1. Przewody sprężonego powietrza zaprojektowano z rur i kształtek ze stali nierdzewnej. Na rurkach ze stali nierdzewnej skrapla się woda co może prowadzić do uszkodzenia napędów przepustnic. Z uwagi na warunki gwarancji udzielanych przez producentów napędów, w których nie dopuszcza skraplania się wody - prosimy o zamianę na przewody giętkie z tworzywa sztucznego - tradycyjnie stosowane w tego typu instalacjach.

**Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć przewody giętkie.**

1. Czy Inwestor jest w posiadaniu kodu źródłowego oprogramowania wizualizacyjnego do którego należy wpiąć nową wizualizację, jeśli tak to czy udostępni go wykonawcy w celu umożliwienia wykonania prac?

**Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu. Jednocześnie nadmieniam, że należy bazować na przedmiarach i kosztorysach załączonych do SWZ w ramach prowadzonego postępowania nr TI.271.11.2022.**

1. W wypadku braku możliwości udostepnienia kodu źródłowego prosimy o udzielenie informacji, czy Inwestor ustalił z firmą, która dostarczyła eksploatowany obecnie system wizualizacji, jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu?

**Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu. Jednocześnie nadmieniam, że należy bazować na przedmiarach i kosztorysach załączonych do SWZ w ramach prowadzonego postępowania nr TI.271.11.2022.**

1. Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postepowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, w przypadku, gdy prace może wykonać tylko jedna firma, będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji, a tym samym jest niezgodne z art. 16 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych i może być podstawą do złożenia przez oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z powyższym wnosimy o:
* dopuszczenie wykonania równoważnego systemu monitoringu opartego o system SCADA (jest to rozwiązanie uzasadnione technicznie),

lub

* wyłączenie jego wykonania z zakresu przetargu (wykonawca udostępni niezbędne rejestry, a zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie),

lub

* udostępnienie kodów źródłowych istniejącego systemu monitoringu, tak żeby każdy Wykonawca mógł dokonać wpięcia w istniejący monitoring.

**Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu. Jednocześnie nadmieniam, że należy bazować na przedmiarach i kosztorysach załączonych do SWZ w ramach prowadzonego postępowania nr TI.271.11.2022.**

1. W dokumentacji są wykluczające się zapisy:
* w projekcie: o konieczności wpięcia nowej SUW w istniejący system wizualizacji i monitoringu, który jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Nidzica;
* w przedmiarze: poz. 76 Dostosowanie się do istniejącego monitoringu GPRS eksploatatora urządzeń. Dostawa niezbędnego oprzyrządowania i sprzętu oraz zakup licencji.

Ponieważ żądanie dostarczenia nowej SUW i wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nie ma uzasadnienia technicznego, a w sposób bezpośredni prowadzi do rażącego ograniczenia konkurencji (firma, która jest właścicielem istniejącego monitoringu jest również dostawcą SUW) **wnosimy o potwierdzenie dopuszczenia możliwości wykonania równoważnego do zaprojektowanego systemu monitoringu na nowym komputerze - zgodnie z powyższym wymogiem zakupu licencji w prowadzonym postepowaniu przetargowym."**

**Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje rozbudowy systemu monitoringu. Jednocześnie nadmieniam, że należy bazować na przedmiarach i kosztorysach załączonych do SWZ w ramach prowadzonego postępowania nr TI.271.11.2022.**

**Pytania z dnia 06.07.2022 r.**

1. Par 4.5 Umowa

Wnosimy o zmianę zapisów, że Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku wad nieistotnych w dostarczonej dokumentacji i wykonanych robotach budowlanych.

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.**

1. Par 4.8.1

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, że Zamawiający dokona odbioru w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia. Termin na usuniecie wad zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami i będzie zakładał technologiczne możliwości ich usunięcia w uzgodnionym czasie.

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.**

1. Par 6.12 Umowa

Wnosimy o konieczność dokumentowania wymagalnego wynagrodzenia PW/DPW.

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.**

1. Par 8.4 Umowa

Wnosimy o zmniejszenie poziomu kary do wys. max 1% niewypłaconego wynagrodzenia brutto danego PW/DPW.

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.**

1. Par 8.5 Umowa

Wnosimy o obniżenie poziomu kar do wys. max 2000 PLN.

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.**

1. Par 8.8 Umowa

Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wys. max 10% wynagrodzenia GW.

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w tym zakresie.**

Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 1 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

*Powyższe wyjaśnienia nr 1 treści SWZ*

*zamieszczono w dniu 08.07.2022 r.: na stronie internetowej prowadzonego postępowania:*

<https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/>

*ZAŁĄCZNIK Nr 1/ Karty adresowe Gminnej Ewidencji Zabytków*

*Burmistrz Nidzicy*

*/-/ Jacek Kosmala*