Ogólne warunki umowy (projekt umowy)                                    Zał. 1 do SIWZ

U  M  O  W  A    Nr   .............. z dnia ..........................

zawarta w Nidzicy przez :

1. Gminę Nidzica reprezentowaną przez Burmistrza Nidzicy,

pl. Wolności 1,  13-100 Nidzica,

która dalej zwana jest „Zamawiającym”, w imieniu którego działają :

1.  ..............................................   -  ..............................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub przez niego upoważnioną osobę

i

2. firmę –           ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................,

reprezentowaną przez :

1. ..............................................................................................................................................

zwaną  dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.), o  następującej  treści :

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi Tatary - Siemiątki”, obejmującego :

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi – 0,575    km;

b) wykopy w gruncie z transportem urobku  na odległość do 1 km na odkład  – 200,585 m3;

c) formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami – 330,59 m3;

d)   mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni – 805,0 m2;

e) wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem naturalnym z zagęszczeniem mechanicznym -  średnia grub. warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -  164,63 m3;

f) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm – 1870,0  m2;

g) wywóz humusu uprzednio  zmagazynowanego w hałdach z transportem na odl. 2 km – 561,0 m3;

h) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm – 2340,0 m2;

i) nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie – grub. po zagęszczeniu 10 cm – 2875,0 m2;

j) nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie – grub. po  zagęszczeniu 10 cm – 2875,0 m2;

k) przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa – 2,69 m3;

l) przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śred. 40 cm – 4,0 m;

ł) przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śred. 40 cm – 2 ścianki;

m) przepusty rurowe pod drogami - ława fundamentowa betonowa (chudy beton) – 2,05 m3;

n) przepusty rurowe pod drogami - rury betonowe o śred. 60 cm – 9,0 m;

o) przepusty rurowe pod drogami - ścianki czołowe dla rur o śred. 60 cm – 2 ścianki;

p) plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie – 2300,0 m2.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do :

1) zabezpieczenia terenu robót na czas wykonywania przedmiotu umowy oraz do   oznakowania pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachowania  szczególnej ostrożności;

2)  poniesienia kosztów naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim;

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest do :

1) przekazania terenu robót w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§ 4

Składnikami niniejszej umowy są :

1) oferta;

2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 5

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy :  do dnia 31 sierpnia 2009 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku :

2

a) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

b) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 minimalny okres przesunięcia terminu zgłoszenia gotowości do odbioru będzie równy okresowi przerwy lub postoju.

§ 6

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji oraz upoważnionym do kontaktów jest inspektor ds. zarządu dróg gminnych – Kazimierz Mular.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie p. …………………………………………….

§ 7

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 4% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj.  ……………………. Zł (słownie : ……………………………………………………………………. złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ………………………….

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób następujący:

70% wartości zabezpieczenia, tj. w wys.  ……………zł (słownie ……………………… złotych ).

w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego całości zadania.

30 % wartości zabezpieczenia, tj. w wys. ……………………… zł  (słownie: ………………złotych)w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

4.W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 8

Warunki płatności :

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje  się zapłacić Wykonawcy ogółem cenę ryczałtową brutto w wysokości ………………………… zł  (słownie : ………………………………………………………………… złotych).

2. Należność będzie regulowana jednorazowo z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Nidzicy na  rachunek bankowy  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Wykonawca wystawia fakturę na Urząd Miejski w Nidzicy, pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP 745-00-07-767.

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury protokół  odbioru robót potwierdzony przez strony.

§ 9

Kary umowne :

1. Za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wys. 0,1%   wynagrodzenia    umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym w wys.   0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 10% wynagrodzenia   umownego brutto.

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia za przedmiot   umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 3.

3. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły  dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Egzekwowanie kar umownych będzie dokonywane poprzez potrącenie części wynagrodzenia w wysokości kar z niezapłaconych faktur. Obciążenie karą umowną będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

3

§ 10

1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty   zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

§ 11

Odbiór robót nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o gotowości wykonanych robót do odbioru.

§ 12

Umowy z Podwykonawcami :

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z opisem powierzonych robót, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Treść ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, błędy i zaniedbania  swych Podwykonawców, a także przedstawicieli i pracowników w takim samym stopniu jak za swoje działania błędy i zaniedbania oraz za swych przedstawicieli i pracowników. Zgoda strony Zamawiającej na podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających z umowy .

6. Ustala się zakres robót do wykonania przez :

1) Wykonawcę : ………………………………………..………………………………………………………………….………………..

2) Podwykonawców : ……………………………………………………………………………………………….…………………….

7.  Podstawą do wystawienia faktur są załączone do faktury oświadczenia podwykonawców, że należności zostały uregulowane, o ile takie roboty wystąpiły .

8.  W przypadku nie uregulowania  przez Wykonawcę należności dla podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą przedstawi Zamawiającemu umowę cesji wierzytelności na rzecz  podwykonawców.

§ 13

Zmiany umowy w granicach określonych art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                          WYKONAWCA :